## Slide 1: E-Commerce Bestellungen & LIEFERPROZESSE
Implementierung, Normalisierung und Abfragedesign einer relationalen SQL-Datenbank
ZEMERTIGI GmbH

## Slide 2: Projekt Agenda im Überblick
Projektumfeld, Projektauslöser und die strategischen Ziele für das relationale Datenmodell ohne unnötigen Ballast.
Analyse des IST-Zustands, SOLL-Konzept, IHK-Zeitplanung (40h) und der formale ERD-Entwurf nach Systemnormen.
Physische SQL-Implementierung (DDL), relationale Verknüpfungen, komplexe Verbund-Tests und zeitlicher Soll/Ist-Vergleich.
1. Einleitung
2. Planung & Entwurf
3. Umsetzung & Fazit

## Slide 3: Projektumfeld & Auslöser
Das Projektumfeld
Unser E-Commerce-Modul bildet den operativen Kern für digitale Abwicklungen.
Das zu entwickelnde relationale Datenbanksystem fokussiert sich rein auf die Kernprozesse: Bestellungen, Produkt-Kategorisierungen, Kundendaten und die Zuordnung der Lieferantenbeziehungen.
Der Projektauslöser
Durch das bewusste Weglassen des komplexen Wareneingangs/Inventars liegt der Fokus auf der Lösung bisheriger Ineffizienzen:
Fehlende referenzielle Integrität bei gelöschten Datensätzen, inkonsistente Lieferantenanschriften und chaotische Auftragszuordnungen in unstrukturierten Einzeltabellen.

## Slide 4: Die Projektziele im Detail
Direkte Speicherung des Kaufpreises zum Bestellzeitpunkt. Nachträgliche Preisänderungen im Artikelfortbestand verfälschen somit keine historischen Umsatzdaten.
Bereitstellung optimierter Verbundabfragen (Joins) zur direkten Identifikation von Umsatztreibern, Kaufverhalten (Top-/Bottom-Kunden) und Lieferantenperformance.
Einhaltung der 3. Normalform (3NF) für redundanzfreie Speicherung aller Kunden-, Bestell- und Lieferprozesse.
1. Datenkonsistenz
2. Historische Integrität
3. Analytische Auswertbarkeit

## Slide 5: Die Zeitplanung
Projektphase | Aktivitäten & geplante Deliverables | Geplante Zeit
1. Analyse Phase | IST-Analyse und Ausarbeitung des SOLL-Konzepts für Bestellvorgänge | 6 Std.
2. Entwurfs Phase | Datenmodellierung (ERD) und logische Normalisierung auf 3NF | 8 Std.
3. Implementierung | Schreiben des DDL/DML-Skripts und Befüllen mit relationalen Testdaten | 8 Std.
4. Qualitäts-Tests | Umfangreiche Prüfung komplexer Verbundabfragen (JOINs, Aggregationen) | 7 Std.
5. Problemanalyse | Korrektur von Syntax-Fehlern und Behebung von Constraint-Konflikten | 4 Std.
6. Dokumentation | Ausarbeitung der Projektdokumentation nach IHK-Richtlinien | 7 Std.
Gesamtvolumen | Einhaltung des offiziellen IHK-Zeitbudgets | 40 Std.

## Slide 6: IST-Analyse vs. SOLL-Konzept
Modernisierung der Systemarchitektur Ablösung von Excel durch eine skalierbare relationale SQL-Datenbank.
× IST: Unkoordinierter Datenzugriff führt zu inkonsistenten Bestellständen.
× IST: Fehlende Zuordnung zwischen Lieferanten und bestellbaren Produkten.
✓ SOLL: Relationales DBMS sichert die Datenkonsistenz und ACID-Kriterien.
✓ SOLL: Eindeutige Zuweisung von Lieferanten zu einzelnen Produkten (1:n).
✓ SOLL: Aggregiertes Tracking aller getätigten Bestellmengen je Kunde.

## Slide 7: Datenbank-Entwurf
Kategorie (1) zu Produkt (n): Klares Einpflegen aller Artikel in logische Segmente über die KaID.
Lieferant (1) zu Produkt (n): Direkte Zuordnung der Lieferanten über LiID zur Optimierung der Lieferprozesse.
Zusammengesetzter PK (Bestellung): Primärschlüssel aus PrID, KuID und Datum sichert Eindeutigkeit.
3. Normalform: Alle Nicht-Schlüsselattribute hängen voll funktional nur vom Primärschlüssel ab.

## Slide 8: Datenbank-Implementierung
PRODUKT TABELLE MIT FREMDSCHLÜSSELN
Verknüpft die Stammdaten (Kategorie & Lieferant) über deklarierte Fremdschlüssel (Foreign Keys).
BESTELLTABELLE MIT VERBUNDSCHLÜSSEL
Die Bestellungen verknüpfen Kunden und Produkte n:m. Ein zusammengesetzter Primärschlüssel (Verbundschlüssel) garantiert die Eindeutigkeit pro Tag.

## Slide 9: Komplexe SQL-Abfragen & Tests

## Slide 10: Soll/Ist Zeitvergleich (Evaluation)